## Slide 1
智承太极
数字教学与交互展示系统
全国建模精英联赛参赛项目 · 项目开发工作汇报
汇报日期：2026年7月30日 | 工作日期：2026年7月20日
1 / 12

## Slide 2
项目概览
立足传统武术，融合数字技术，打造沉浸式太极教学体验
项目全称
智承太极 — 数字教学 与交互展示系统
参赛赛事
全国建模精英联赛
技术栈
HTML / CSS / JavaScript 纯前端单页应用
设计语言
Ink-Tech Fusion 水墨 · 科技融合
3,672行
代码规模
144KB
主文件大小
杨氏16式
太极拳招式
11个
教学视频
4轮
截图审查
6个
Bug修复
2 / 12

## Slide 3
设计体系
Ink-Tech Fusion — 水墨·科技融合设计语言
配色方案
#0F1419
深墨底色
#F5F2ED
暖白主底
#B8312F
朱红强调
#C4A35A
金色点缀
#FFFFFF
卡片表面
#7A756D
辅助文字
字体层级
Page Title
Noto Serif SC 24px Bold
思源宋体
Card Title
Microsoft YaHei 16px Semibold
微软雅黑
Body
Microsoft YaHei 14px Regular
微软雅黑
Nav Label
Microsoft YaHei 11px
微软雅黑
Caption
Microsoft YaHei 12px
微软雅黑
3 / 12

## Slide 4
产品架构
用户旅程与页面架构
1
首页 Dashboard
2
课程列表 16式总览
3
课程概览 招式预览
4
招式详情 动作数据
5
分步教学 逐帧学习
页面模块
侧边栏导航
全局导航 · 深色底色 · 图标+文字
内容主区域
弹性布局 · 卡片式内容 · 自定义滚动条
Toast通知
操作反馈 · 成功/警告/错误 · 自动消失
搜索筛选
关键词搜索 · 分类过滤 · 实时结果
全链路状态：✅ 首页→课程列表→课程概览→招式详情→分步教学 — 100% 跑通
4 / 12

## Slide 5
功能详解
核心功能实现
面包屑导航
层级路径实时显示 支持点击任意级跳转 与页面状态双向绑定
布局系统
侧边栏232px定宽 主内容区弹性填充 CSS Grid / Flex混合布局
自定义滚动条
6px宽度统一风格 Thumb圆角匹配设计 透明轨道无侵入感
16式动作数据
完整招式名称/分解 动作要领/呼吸节奏 结构化JSON驱动渲染
0 / 12

## Slide 6
协作模式
双 AI 协作开发模式
双 AI 分工协作开发流程，代码引擎 + 感官系统各司其职
Claude Code
Claude Code · 裁决者 + 代码引擎
▸ 架构设计与技术决策
▸ HTML/CSS/JS 代码编写与修改
▸ Bug 定位与修复方案制定
▸ 任务编排与进度管理
▸ 最终质量审核与裁决
OpenClaw
OpenClaw Agent · 特种兵 + 感官系统
▸ 浏览器操作与页面截图
▸ CDP 协议 DOM 实时调试
▸ 视觉审查与布局问题发现
▸ 字体/素材管理与安装
▸ 主动发现并上报问题
协作闭环：Claude Code
改代码 → OpenClaw
截图审查 → 发现问题 → Claude Code
修复 → OpenClaw
再确认
7 / 12

## Slide 7
质量保障
Bug 发现与修复流程
BUG #1
分步教学页标题和面包屑一直显示“单鞭”/“第三式”，不随招式切换更新
原因定位
updateStepUIForForm() 函数未更新页面标题和面包屑元素
修复方案
在 updateStepUIForForm() 中补充标题和面包屑的 DOM 更新逻辑
验证结果
截图验证通过 ✅ taiji_3_v2 / taiji_4_v2 确认修复
BUG #2
分步教学页右侧要点区宽度异常 + 底部约 480px 空白区域
原因定位
弹性布局容器的宽度计算问题 + 底部意外留白
修复方案
CSS 布局调整，修正 Flex 容器宽度和底部留白
验证结果
第二轮截图确认修复 ✅
8 / 12

## Slide 8
素材与数据
项目资产全景
index.html
144KB 单页应用
3,672 行代码，全模块集成
16式数据
完整结构化录入
名称、步骤、要领、呼吸节奏
11个视频
1080P AV1 格式
杨氏十六式完整教学录像
6份文档
调研/解析/方案
主题调研、动作解析、交互方案
Figma设计稿
5级Text Style
H1/H2/H3/Body/Caption
Noto Serif SC
思源宋体已安装
GitHub镜像下载，Figma可用
9 / 12

## Slide 9
项目评估
HTML完成度评估
用户旅程链路
100%
核心交互功能
90%
视觉设计落地
80%
数据完整性
100%
Bug修复
100%
响应式适配
10%
综合评估：主界面 90% 完工 | 全链路已跑通 | 进入细节打磨阶段
10 / 12

## Slide 10
后续计划
待办事项 & 路线图
P0
Figma 设计规范核对
Page Title 24px Bold 与 Figma H1-H3 体系对照统一
P0
参赛要求核查
对照全国建模精英联赛评分标准逐项检查
P1
视觉打磨与动画
交互动画过渡、微交互细节、页面切换动效
P1
响应式多端适配
移动端 / 平板端布局，确保多端展示效果
P1
底部留白复查
分步教学页480px空白区已修复，需二次确认
P2
性能优化
视频懒加载、资源预加载、CSS/JS 压缩
11 / 12

## Slide 11
感谢观看
智承太极 — 数字教学与交互展示系统
全国建模精英联赛参赛项目
汇报人：金润山
2026年7月 · 由 AI 协作系统驱动开发
12 / 12