## Slide 1
PROJECT · WORK REPORT
智承太极
数字教学与交互展示系统
全国建模精英联赛参赛项目 · 项目开发工作汇报
汇报日期：2026年8月
figma部分由 DeepSeek Harness（DSH） 驱动开发
TAIJI · DIGITAL · INTERACTION

## Slide 2
0
汇报框架
CONTENTS · 全程围绕 Figma 设计稿铺开与页面规范统一
2 / 13
01
招式详情页面
16 式 × 5 页 · 全量内容替换
02
AI 训练系统页面
校准 / 跟练 / 评分 / 记录 · 34 页
03
侧边栏导航统一
菜单结构 · 用户信息 · 激活高亮
04
规范文档与数据整理
UI 规范 · 考核标准 · 结构化数据
05
文本显示问题修复
换行符字面字符 · 32 处
06
遗留问题与处理
AI 训练侧边栏显示异常
07
Figma 工作成果
画布结构 · 页面规模 · 数据驱动
08
工具链与协作
MCP 工具 · 直写 Figma · 子代理并行
09
当前进度总览
模块完成状态一览
10
后续计划
P0 / P1 / P2 路线图

## Slide 3
01
招式详情页面
以「起势」为模板建立统一规范 · 16 式全量内容替换
3 / 13
覆盖范围
杨氏十六式全部招式
每式 5 个页面
起势为模板,其余 15 式逐一替换真实内容
替换内容
招式名称 / 面包屑 / 标题
动作要点（keyPoints）
常见错误（现象 + 纠正方法）
考核标准（权重 / 优秀 / 良好 / 及格）
16
杨氏太极招式
5
每式页面
80
招式详情页
1
统一模板
100%
风格一致

## Slide 4
02
AI 训练系统页面
覆盖训练全流程 · 摄像头校准 / 实时跟练 / 评分报告 / 训练记录
4 / 13
通用流程页
摄像头校准
训练记录
覆盖训练全流程
招式训练页
十六式各自的实时跟练
十六式各自的训练评分报告
对应招式的实时反馈与评分数据
2
通用流程页
32
招式训练页
34
AI 训练总页数
16
招式覆盖
2
流程类型

## Slide 5
03
侧边栏导航统一
AI 训练系统各页面侧边栏整体规范 · 与招式详情页风格一致
5 / 13
菜单结构统一
完整导航层级与图标前缀
首页总览 → 数字教案库 → AI训练系统
战术模拟 → 数字校史馆
信息与状态统一
用户信息：金润山 · 23级太极拳一班
激活项高亮对齐
分组分隔线补齐
34
统一页面数
6
导航分组
68
分隔线
3
轮调整
1
统一规范

## Slide 6
04
规范文档与数据整理
页面规范 · 考核标准 · 结构化数据 · 支撑后续全部页面
6 / 13
规范文档
《智承太极_UI页面规范文档》
《杨氏十六式_常见错误与考核标准》
结构化数据
《杨氏十六式_结构化数据》JSON
招式名称 / 简介 / 动作要点 / 常见错误 / 考核标准
2
规范文档
16
招式数据完整

## Slide 7
05
文本显示问题修复
考核标准页换行符字面字符问题 · 16 页 32 处全部修复
7 / 13
问题描述
考核标准页中换行符显示为字面字符 \n
影响「考核须知」与「补考规则」两处文本
处理方式
将字面 \n 替换为真正的换行
全部考核标准页统一处理
16
处理页面数
32
文本节点数

## Slide 8
06
遗留问题与处理
AI 训练页面侧边栏显示异常 · 定位中
8 / 13
遗留问题
AI 训练页面侧边栏显示异常
「实时跟练 / 评分报告 / 训练记录」
深色背景或字体未正常呈现
处理进展
已尝试多轮样式调整
尚未定位根本原因
下一步：读取 Figma 节点属性
排查计划
直接读取节点填充 / 文字 / 可见性 / 透明度属性
定位后统一修复并复核全部页面
BUG-1
遗留记录
待定
处理状态

## Slide 9
07
Figma 工作成果
高保真设计稿批量铺开 · 数据驱动 · 风格统一
9 / 13
画布结构
Figma 文件：kJbQQa5AIqT41fiNON90QQ
Page「03-杨氏十六式（重点）」：招式详情
Page「04-AI训练系统」：训练全流程
工作方式
模板化：起势模板 → 复制 → 替换数据
结构化数据 JSON 驱动（keyPoints / errors / assessment）
逐式替换真实内容，样式全程一致
114
Figma 新增页面
2
工作 Page
16
数据驱动招式
5
内容维度
68
侧边栏分隔线

## Slide 10
08
工具链与协作
MCP 直写 Figma · 子代理并行 · 数据驱动
10 / 13
Figma 写入工具链
figma-designer-mcp + AI Figma Designer 插件（ws://127.0.0.1:3055）
支持 44+ 写入工具，直接写入当前打开的 Figma 文件
读取与设计参考
figma-developer-mcp：读取设计稿节点 / 布局 / 样式
本地高保真 HTML 页面作为设计参考（数字教案库_Figma导入版）
协作方式
DSH（小鲸鱼）主控：任务编排 / 模板搭建 / 数据注入 / 质量检查
子代理并行：多招式同时替换内容，提升效率
逐式复核：检查残留旧文本，保证无串式
44+
写入工具
3055
桥接端口

## Slide 11
09
当前进度总览
各模块完成状态一览 · 已完成 4 项 · 待推进 4 项
11 / 13
首页 Dashboard
✅ 已完成
数字教案库（课程列表 / 概览 / 招式总览）
✅ 已完成
招式详情（16 式 × 5 页）
✅ 已完成
AI 训练系统（校准 / 跟练 / 评分 / 记录）
✅ 已完成（侧边栏待处理）
数字校史馆
⬜ 待推进
战术模拟（推手对战）
⬜ 待推进
评委演示路径
⬜ 待推进
页面原型连线
⬜ 待推进

## Slide 12
10
后续计划
待办事项与路线图 · P0 / P1 / P2
12 / 13
P0
● 修复 AI 训练侧边栏显示问题
● 数字校史馆页面设计
● 战术模拟（推手对战）页面
P1
● 评委演示路径设计
● 页面间原型连线
● 招式数据细节复核
P2
● 与 Web 应用视觉同步 · 3D 素材接入 · 演示链路完善

## Slide 13
感谢观看
智承太极 · 数字教学与交互展示系统
全国建模精英联赛参赛项目
汇报人：金润山 · 2026年8月
由 DeepSeek Harness（DSH） 驱动开发
TAIJI · DIGITAL · INTERACTION